Приложение №1

к Постановлению администрации

муниципального района Сергиевский

Самарской области

от 04.08.2023 № 821

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2024-2028 ГОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024-2028 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | Распоряжение Администрации муниципального района Сергиевский № 671-р от 15.06.2023 года «О создании программного комитета администрации муниципального района Сергиевский по рассмотрению проекта муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024-2028 годы. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й ПРОГРАММЫ | – | Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛЬ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й ПРОГРАММЫ | – | Обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению и муниципальным учреждениям муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | Задача 1. Обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Сергиевский Самарской области;  Задача 2. Бесперебойное оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета. |
| ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети межпоселенческих маршрутов;  количество утвержденных межпоселенческих маршрутов движения общественного транспорта в границах муниципального района Сергиевский;  количество перевезенных пассажиров общественным транспортом муниципального района Сергиевский;  доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автомобильного сообщения с административным центром;  доля автомобилей предоставленных точно по адресу и по времени не превышающему 15 мин ожидания отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета;  доля автомобилей оснащенных спутниковой системой навигации Глонасс;  доля автомобилей, срок эксплуатации которых не превышает нормативный |
| ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ  РЕАЛИЗАЦИИ | – | 1. «Обеспечение населения пассажирскими перевозками межпоселенческого характера в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024 – 2028 годы   Цель: Обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Сергиевский Самарской области   1. «Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранспортных средств» на 2024 – 2028 годы   Цель: Бесперебойное оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | Муниципальная программа реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации муниципальной Программы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года. |
| ОБЪЕМЫ  БЮДЖЕТНЫХ  АССИГНОВАНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й ПРОГРАММЫ | – | общий объем финансирования Муниципальной программы составит **284 344,00000 тыс. рублей (\*)**, в том числе:  в 2024 году –51 809,00000 тыс. рублей;  в 2025 году –54 215,00000тыс. рублей;  в 2026 году –56 742,00000тыс. рублей;  в 2027 году –59 396,00000тыс. рублей;  в 2028 году –62 182,00000тыс. рублей; |
| ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | – | Сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 2023 года;  Оптимизация затрат на техническое обслуживание и содержание автотранспорта, используемого на нужды структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский и эффективное использование автотранспортных средств |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;  Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области. |

(\*) Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на финансовый год и плановый период.

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Развитие экономики муниципального района Сергиевский ставит перед транспортным комплексом задачи эффективного обеспечения населения и учреждений района транспортным обслуживанием.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяют требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути развития.

Бесперебойное оказание автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации муниципального бюджета Сергиевский и другим учреждениям, финансируемых из бюджета муниципального района, позволяет оперативно разрешать управленческие задачи.

Оптимизация затрат по содержанию и ремонту автотранспортных средств, используемых для управленческих нужд, еще одна не маловажная цель, постоянный рост стоимости на энергоресурсы требует вводить режим более бережного и более эффективного распределения средств.

Реализация программы позволит эффективно использовать автотранспортные средства, оптимизировать затраты на техническое обслуживание и содержание автотранспорта.

Важным моментом эффективного использования бюджетных средств является мониторинг реализации муниципальной программы, оптимальное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, что позволит сконцентрировать ресурсы на решении важных задач развития пассажирских перевозок и автотранспортных услуг, оказываемых структурным подразделениям администрации муниципального бюджета Сергиевский и другим учреждениям, что будет способствовать созданию благоприятного социального-экономического климата в районе, а также эффективному использованию бюджетных средств.

**2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты её реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы**

Основными целями Муниципальной программы являются обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению и муниципальным учреждениям муниципального района Сергиевский Самарской области.

В ходе достижения вышеуказанной цели предполагается решение следующих задач:

Задача 1. Обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Сергиевский Самарской области;

Задача 2. Бесперебойное оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации муниципальной Программы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года.

Планируемым результатом реализации программных мероприятий должно стать сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 2023 года, оптимизация затрат на техническое обслуживание и содержание автотранспорта, используемого на нужды структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский и эффективное использование автотранспортных средств.

**3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2028 года представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4**. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия по реализации Программы систематизированы в соответствии с целью и задачами Программы и изложены в приложении № 1 к настоящей Программе.

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области в форме предоставления субсидий на основании заключенных соглашений (договоров) в соответствии с утвержденными порядками предоставления субсидий.

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2024-2028 годы составляет **284 344,00000** тыс. рублей (\*):

2024 год – 51 809,00000 тыс. рублей;

2025 год – 54 215,00000 тыс. рублей;

2026 год – 56 742,00000 тыс. рублей;

2027 год – 59 396,00000 тыс. рублей;

2028 год – 62 182,00000 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы представлена в Приложении 1 к Муниципальной программе.

(\*) Общий объем финансового обеспечения Программы, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета будут уточнены после утверждения Решения о бюджете на финансовый год и плановый период.

1. **Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы**

В соответствии с положениями Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Сергиевский, утвержденного постановлением администрации муниципального района Сергиевский от 23.12.2019 №1740 (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, принятие постановлений администрации муниципального района Сергиевский о внесении изменений в Программу.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 3 к настоящей Программе.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственный исполнитель Программы – Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский.

Соисполнитель Программы - Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, в том числе:

- организация реализации программных мероприятий;

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

**8. Методика комплексной оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы (подпрограммы) к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается и оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Муниципальной программы (R) за отчетный год (период) рассчитывается по формуле



где - Ri - показатели эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, за отчетный год (период);

- Pi - удельный вес фактически произведенных расходов на реализацию соответствующих подпрограмм в общем объеме фактически произведенных расходов на реализацию Муниципальной программы на конец отчетного года (периода) (приложение 2);

N - количество подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы (приложение 2).

**9. Методика расчета целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход и итоги реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета показателя (индикатора) | Источник информации для расчета значения показателя (индикатора) | Примечание |
| 1 | Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети межпоселенческих маршрутов (N1) | - | Постановление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области «[O внесении изменений в постановление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 02.10.2015г. №1299 "Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района Сергиевский" (в редакции постановления от 28.12.2006 №1410)](http://www.sergievsk.ru/ufiles-2015/file/Raznoe/2023/986%20%D0%BE%D1%82%2015.10.2021.pdf)» от 15.10.2021 № 986 |  |
| 2 | Количество утвержденных межпоселенческих маршрутов движения общественного транспорта в границах муниципального района Сергиевский, (N2) | 14 (маршрутная сеть) | Постановление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области «[O внесении изменений в постановление администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 02.10.2015г. №1299 "Об утверждении муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района Сергиевский" (в редакции постановления от 28.12.2006 №1410)](http://www.sergievsk.ru/ufiles-2015/file/Raznoe/2023/986%20%D0%BE%D1%82%2015.10.2021.pdf)» от 15.10.2021 № 986 |  |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров общественным транспортом муниципального района Сергиевский, (N3) | - | Данные ООО «Сервис» (отчеты) |  |
| 4. | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автомобильного сообщения с административным центром, (N4) | Показатель N4 рассчитывается по формуле N4 = Чнп / Чр x 100%, где  Чнп - среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с районным центром;  Чр – среднегодовая численность населения района. | Данные Самарастат и поселений |  |
| 5. | Доля автомобилей предоставленных точно по адресу и по времени не превышающему 15 мин ожидания отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, (N5) | Показатель N5 рассчитывается по формуле N5 = Анорм. / Аобщ. x 100%, где  Анорм. - автомобили предоставленных точно по адресу и по времени;  Аобщ. – общее количество автомобилей. | Данные МБУ Гараж |  |
| 66. | Доля автомобилей оснащенных спутниковой системой навигации Глонасс, (N6) | Показатель N6 рассчитывается по формуле N6 = Аглон. / Аобщ. x 100%, где  Аглон. - автомобили оснащенные спутниковой системой навигации Глонасс;  Аобщ. – общее количество автомобилей | Данные МБУ Гараж |  |
| 97. | Доля автомобилей, срок эксплуатации которых не превышает нормативный (N7) | Показатель N7 рассчитывается по формуле N7 = Ас.э. / Аобщ. x 100%, где  Ас.э. - автомобили срок эксплуатации которых, не превышает нормативный;  Аобщ. – общее количество автомобилей | Данные МБУ Гараж |  |

**10. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы**

10.1. ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение населения пассажирскими перевозками межпоселенческого характера в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024 – 2028 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | подпрограмма «Обеспечение населения пассажирскими перевозками межпоселенческого характера в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024 – 2028 годы |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 |  | Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области |
| ЦЕЛЬ  ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Сергиевский Самарской области. |
| ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | Задача 1. Организовать оптимальную маршрутную сеть внутрирайонных пассажирских перевозок в соответствии с требованиями населения муниципального района Сергиевский;  Задача 2. Повысить доступность услуг пассажирского транспорта для населения муниципального района Сергиевский. |
| ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети межпоселенческих маршрутов;  количество утвержденных межпоселенческих маршрутов движения общественного транспорта в границах муниципального района Сергиевский;  количество перевезенных пассажиров общественным транспортом муниципального района Сергиевский;  доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автомобильного сообщения с административным центром. |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | Подпрограмма 1 реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации Подпрограммы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года. |
| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит **18 375,00000 тыс. рублей**, в том числе:  в 2024 году – 3 675,00000 тыс. рублей;  в 2025 году – 3 675,00000 тыс. рублей;  в 2026 году – 3 675,00000 тыс. рублей;  в 2027 году – 3 675,00000 тыс. рублей;  в 2028 году – 3 675,00000 тыс. рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 | – | Сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 2023 года |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 |  | Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;  Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области. |

1. *Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 1*

Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений) установлены полномочия органов власти муниципальных районов по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями муниципального района.

Статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации установлена возможность предоставления субсидии производителям работ и услуг на безвозмездной основе в целях возмещения недополученных доходов либо затрат.

На территории муниципального района Сергиевский осуществляет свою деятельность одно лицензированное предприятие, которое осуществляет обслуживание маршрутной сети. Количество межпоселенческих маршрутов составляет 14.

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация пассажирских перевозок межпоселенческого характера в муниципальном районе Сергиевский Самарской области» на 2024 – 2028 годы позволит сохранить долю населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 2023 года и повысить удовлетворенность населения перевозками на территории муниципального района Сергиевский Самарской области.

*II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы1, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации подпрограммы1*

Обеспечение населения муниципального района Сергиевский услугами автомобильного транспорта общего пользования в муниципальном районе Сергиевский Самарской области является основной целью реализации подпрограммы 1.

Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Организовать оптимальную маршрутную сеть внутрирайонных пассажирских перевозок в соответствии с требованиями населения муниципального района Сергиевский;

Задача 2. Повысить доступность услуг пассажирского транспорта для населения муниципального района Сергиевский.

Подпрограмма 1 направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, обеспечение устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.

Подпрограмма 1 реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации Подпрограммы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

- сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением на уровне 2023 года.

*III. Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1*

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 1 с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2028 года представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

*IV. Перечень мероприятий подпрограммы 1*

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.

*V. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1*

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит **18 375,00000 тыс. рублей**, в том числе **(\*):**

2024г. – 3 675,00000 тыс. рублей;

2025 г. – 3 675,00000 тыс. рублей;

2026 г. – 3 675,00000 тыс. рублей;

2027 г. – 3 675,00000 тыс. рублей;

2028 г. – 3 675,00000 тыс. рублей.

*VI. Механизм реализации подпрограммы1*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский.

Соисполнитель подпрограммы - Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области.

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы, в том числе:

- организация реализации программных мероприятий;

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

11.2. ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации муниципального района Сергиевский Самарской области и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранспортных средств» на 2024 – 2028 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | подпрограмма «Развитие системы оказания автотранспортных услуг структурным подразделениям администрации муниципального района Сергиевский и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранспортных средств» на 2024 – 2028 годы |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | Отсутствует |
| ЦЕЛЬ  ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | Бесперебойное оказание автотранспортных услуг, отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета |
| ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | Задача 1. Организовать оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета;  Задача 2. Оптимизация затрат на содержание и техническое обслуживание автотранспорта, повышение эффективности использования автотранспортных средств, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета. |
| ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | доля автомобилей предоставленных точно по адресу и по времени не превышающему 15 мин ожидания отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета;  доля автомобилей оснащенных спутниковой системой навигации Глонасс;  доля автомобилей, срок эксплуатации которых не превышает нормативный |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | Подпрограмма 2 реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации Подпрограммы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года. |
| ОБЪЕМЫ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит **265 969,00000 тыс. рублей**, в том числе:  в 2024 году – 48 134,00000 тыс. рублей;  в 2025 году – 50 540,00000 тыс. рублей;  в 2026 году – 53 067,00000 тыс. рублей;  в 2027 году – 55 721,00000 тыс. рублей;  в 2028 году – 58 507,00000 тыс. рублей. |
| ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 | – | Оптимизация затрат на техническое обслуживание и содержание автотранспорта, используемого на нужды структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский;  Эффективное использование автотранспортных средств для нужд структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский Самарской области |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 |  | Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;  Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области. |

1. *Характеристика проблемы, на решение которой направлена   
   подпрограмма 2*

С целью бесперебойного оказания автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский Самарской области, иных учреждений, финансируемых из бюджета и сокращения затрат на техническое обслуживание и оптимизацию расходов на содержание автотранспорта в муниципальном районе Сергиевский было создано муниципальное бюджетное учреждение "Гараж" (далее – МБУ «Гараж»).

В настоящее время коллектив МБУ «Гараж» состоит из 51,6 ставок работников, в том числе 37 водителя. Число машин МБУ "Гараж" составляет 69 единиц транспортных средств, в том:

автомобили до 1 года – 1 единиц транспортных средств;

автомобили от 1-5 лет - 8 единицы транспортных средств;

автомобили от 6-10 лет – 31 единицы транспортных средств;

автомобили более 10 лет - 29 единиц транспортных средств.

Основными направлениями в развитии муниципального бюджетного учреждения «Гараж» на ближайшую перспективу, являются:

* Обновление автотранспортного парка как одно из немаловажных факторов оптимизации расходов на содержание и ремонт;
* Ежедневный мониторинг количества потребляемого топлива в зависимости от фактического пробега автомобилей с учетом изношенности автомобильного парка;

Рациональное распределение финансовых и материальных ресурсов дадут возможность эффективно и с пользой для самой организации использовать высвобождающиеся средства.

1. *Цели и задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 2, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации подпрограммы 2*

Основной целью подпрограммы является бесперебойное оказание автотранспортных услуг, отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Организовать оказание автотранспортных услуг отделам, комитетам, управлениям администрации муниципального района Сергиевский, другим учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета;

Задача 2. Оптимизация затрат на содержание и техническое обслуживание автотранспорта, повышение эффективности использования автотранспортных средств, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета.

Подпрограмма 2 реализуется в I этап, с 2024 по 2028 год. Начало реализации Подпрограммы - 1 января 2024года, окончание - 31 декабря 2028 года.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2:

- оптимизация затрат на техническое обслуживание и содержание автотранспорта, используемого на нужды структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский;

- эффективное использование автотранспортных средств для нужд структурных подразделений администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

1. *Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2*

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы 2 с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2028 года представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. *Перечень мероприятий подпрограммы 2*

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.

1. *Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2*

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлением финансами администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит

**265 969,00000 тыс. рублей**, в том числе **(\*):**

2024г. – 48 134,00000 тыс. рублей;

2025 г. – 50 540,00000 тыс. рублей;

2026 г. – 53 067,00000 тыс. рублей;

2027 г. – 55 721,00000 тыс. рублей;

2028 г. – 58 507,00000 тыс. рублей.

1. *6. Механизм реализации подпрограммы2*

Ответственный исполнитель подпрограммы – Управление финансами администрации муниципального района Сергиевский.

Соисполнитель подпрограммы - Администрация муниципального района Сергиевский Самарской области.

Ответственный исполнитель подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организация управления процессом реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы, в том числе:

- организация реализации программных мероприятий;

- сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- корректирование программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за организацию и исполнение программных мероприятий

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление финансами Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области;

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет Контрольное управление Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области.