ИНФОРМАЦИЯ

По результатам проведения плановой проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по теме: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.п. Сургут, ул. Первомайская, д. 5» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 13.01.2022 №10-р «О проведении плановой/выездной проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по теме: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.п. Сургут, ул. Первомайская, д. 5» в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский.

Контрольная деятельность осуществлялась согласно плану, утверждённому распоряжением администрации муниципального района Сергиевский Распоряжением администрации муниципального района Сергиевский от 15.12.2022 г. № 1132-р «Об утверждении Плана проведения выездных проверок в рамках осуществления внутреннего финансового контроля отдела муниципального контроля и охраны труда Контрольного управления администрации муниципального района Сергиевский на 2023 год».

Тема контрольного мероприятия: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.п. Сургут, ул. Первомайская, д. 5, А».

Проверяемый период: 2022 год.

Способ проверки: выборочный.

К проведению контрольного мероприятия иные лица не привлекались.

В рамках контрольного мероприятия: проведение плановой/выездной проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по теме: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.п. Сургут, ул. Первомайская, д. 5 А» при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном районе Сергиевский встречные проверки не проводились.

 Срок проведения контрольного мероприятия составил 18 рабочих дней с «16» января 2023 г. по «8» февраля 2023 г.(приложение №2)

Во время проверки был направлен запрос субъекту контролю от 13.01.2022 года № КУ/2 ( приложение № 3).

*Цель проверки:* проверка законности, эффективности результативности использованных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 29.03.2019 года № 424 .

Сведения об субъекте контроля:

Администрация муниципального района Сергиевский действует на основании законодательства Российской Федерации; Устава муниципального района Сергиевский Самарской области.

ИНН 6381000093, КПП 638101001, ОГРН 1036303160200

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Главой муниципального района Сергиевский в проверяемом периоде являлся Веселов А.А.

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района Сергиевский Самарской области (далее МКУ «УЗЗ АиГ»)

ИНН 6381009106, КПП 638101001, ОГРН 1056381003744,ОКТМО 36638432101,Наименование банка: Отделение Самара, БИК банка: 043601001, р/сч: 40101810822020012001, Наименование органа ФК: Управление Федерального Казначейства по Самарской области, л/с: 04423D01720, КБК:60120227567050000150, код администратора дохода: 601, Код территории ППО по ОКТМО:3663800.

Юридический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.22, тел.: 8-846-55-2-18-05. Руководителем управления в проверяемом периоде являлась Астапова Е.А.

Принадлежность предмета контрольного мероприятия:

*Национальный проект* «Жилье и городская среда» - "Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16).

*Государственная программа Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года»* утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 N 179.

*Муниципальная программа* «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории муниципального района Сергиевский Самарской области до 2024 года», утвержденная постановлением администрации муниципального района Сергиевский Самарской области от 29.03.2019 года № 424 .

*Муниципальный заказчик Программы -* администрация муниципального района Сергиевский.

*Разработчик Программы* – администрация муниципального района Сергиевский.

*Исполнители Программы -* администрация муниципального района Сергиевский

*Цели Программы:*

-решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилом фонде на территории муниципального района Сергиевский Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- стимулирование развитие малоэтажного жилищного строительства;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

- получение государственной поддержки за счет средств Фонда;

- снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

*Задачи Программы:*

- создание благоустроенного жилищного фонда;

- развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области;

- предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Реализация данной Программы рассчитана на 2019-2024 гг. в пять этапов:

Первый этап – 2019-20200гг.

Второй этап – 2020 -2021 гг.

Третий этап – 2021 -2022 гг.

Четвертый этап -2022 -2023 гг.

Пятый этап – 2023 год (срок реализации до 31.12.2024 года).

По итогам проверки использованных бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по теме: «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: с.п. Сургут, ул. Первомайская, д.5 А» общий объем средств, запланированных на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по адресу: с.п. Сургут, ул. Первомайская, д.5 А в 2022-2023 гг. составит 29 296 300,00 руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда один из самых масштабных социальных проектов, реализуемых в Российской Федерации.

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

В 2023 году по адресу: п. Сургут, ул. Победы, д. 12 запланировано расселить 51 человека, общей площадью 1092,85 кв.м, 30 жилых помещений (26 квартир – приобретение квартир у застройщика в построенных домах; 4 квартиры – выплата выкупной стоимости аварийного жилого помещения).

В рамках проверки по теме «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с.п. Сургут, ул. Первомайская, д.5», в 2023 году предполагается расселить 11 квартир по указанному адресу.

Учитывая заявления граждан о согласии на участие в программе переселения из аварийного жилого фонда из МКД дома № 12, ул. Победы, с.п. Сургут в предлагаемое администрацией муниципального района Сергиевский жилые помещения, расположенные по адресу: с.п. Сургут, ул. Первомайская, д.5 А, после введения в эксплуатацию указанного МКД, а также после приобретения жилых помещений в муниципальную собственность, в 2023 году предполагается расселить 11 квартир.

 Достижение значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов является переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории с.п Сургут, ул. Первомайская, д.5 А муниципального района Сергиевский , Самарской области.

Учитывая то, что в настоящее время указанный МКД не введен в эксплуатацию, в связи с чем жилые помещения, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в муниципальную собственность не приобретены, оценить достижение значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов не представляется возможным.

По результатам проверки эффективного и рационального использования средств бюджета муниципального района Сергиевский Самарской области нарушений не выявлено.

Нарушение сроков предоставления отчетности не установлено.

При заключении муниципальных контрактов соблюдались требования Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.